LvlUpFitness: Project Plan

Μετά από ανάλυση των απαιτήσεων του έργου και εκτίμηση του φόρτου εργασίας κάθε υποέργου καταλήξαμε στον παρακάτω χρονοπρογραμματισμό.

1. Gantt Chart

Table

Description automatically generated

1. Pert Chart

Diagram

Description automatically generated

1. Human Resources

Για το έργο θα δουλέψουν 5 άτομα. Πιο συγκεκριμένα:

* Υπεύθυνος Έργου
* UI Designer
* Database Engineer
* Java Developer
* Testing Engineer

Timeline

Description automatically generated with medium confidence

1. Κοστολόγηση Έργου

Τα ωρομίσθια των προαναφερθέντων εργαζομένων είναι 15 ευρώ/ώρα για τον Υπεύθυνο Έργου και 10 ευρώ/ώρα για τους υπόλοιπους. Εξ αυτών παράγεται το παρακάτω κοστολόγιο:

Υπεύθυνος Έργου 207 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 15 ευρώ/ώρα = 24840 ευρώ

UI Designer 135 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 10 ευρώ/ώρα = 10800 ευρώ

Database Engineer 130 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 10 ευρώ/ώρα = 10400 ευρώ

Java Developer 140 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 10 ευρώ/ώρα = 11200 ευρώ

Testing Engineer 80 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 10 ευρώ/ώρα = 6400 ευρώ

Εγγύηση σωστής λειτουργίας 1ος χρόνου και συντήρηση έργου 10.000 ευρώ

Σύνολο 73.640 ευρώ + διάφορα λειτουργικά έμμεσα κόστη (φαγητό, καφέδες κλπ)

Στρογγυλοποιημένη προσφορά έργου 80.000 ευρώ + ΦΠΑ

Παραδοχές:

* Κάθε ημερολογιακή ημέρα είναι εργάσιμη και όλοι δουλεύουν 8ώρα.
* Ο χώρος εργασίας δεν έχει έξοδα (γκαράζ γονέων Υπευθύνου έργου)
* Όλοι οι εργαζόμενοι είναι full-time committed στο έργο.